2017-11-03

项目开启，熟悉需求模块

2017-11-04

6人一组讨论需求，分配任务模块，需求确定：每个人在项目中的职责、谁来创建项目框架，SSH+前端框架页面一定要统一意见、统一编码规范目录结构和命名规则、统一使用一个人的电脑作为数据库，设计数据库

2017-11-05

每个人设计自己负责模块的数据库，6个人的数据库合在一起，给小组其他成员讲解自己数据库设计的想法，大家一起讨论数据库合法性指出不足加以修改，今天完成数据库设计。

2017-11-06 ~ 2017-11-10

编码时间

2017-11-11

项目整合，项目组的人用一天时间整合代码，保证每个人电脑上都能运行其他人的代码。

2017-11-12

项目总结演示

2017-11-13

修改项目不足，结束项目